合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：   空间环境下驱动机构光纤滑环

委托方（甲方）：重庆大学

受托方（乙方）：安徽澜轩光电科技有限责任公司

签订时间： 2020年11月20日

签订地点：              重庆市

有效期限：2020年11月20日至2021年11月20日

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：  重庆大学

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

受托方（乙方）： 安徽澜轩光电科技有限责任公司

住  所  地： 合肥市肥西县立恒工业广场二期A2栋

法定代表人：  张璐娟

项目联系人：  孙华民

联系方式 ：13385607750

本合同甲方委托乙方研究开发 空间环境下驱动机构光纤滑环   项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

1．技术目标：工作温度：-40℃～+80℃、启动温度：-20℃～+55℃、插入损耗≤4dB、插入损耗变化：≤2dB、回波损耗：≥45dB（不含接头）

设计寿命：1.05×108r，地面和在轨分别考核，具体如下：

①地面寿命试验：5年，转速30~40rpm，运行不少于1.05×108r；

②在轨工作寿命：5年，转速30~40rpm，运行不少于1.05×108r；

③储存寿命：大于4年。

2．技术内容： 提供满足技术要求的产品一只、产品零部件一套。

3．技术方法和路线： 甲方与乙方紧密合作，由乙方负责提出技术方案，完成产品的设计、生产和实验验证工作，并搭建试验测试平台对产品进行验证，甲方负责进行试用提供实际运行数据协助乙方进行产品改进。

第二条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1.   在合同生效后20个工作日内提出和完善技术方案；

2.   合同生效30个工作日内完成产品的光学和结构设计，进入原材料采购阶段；

3.   合同生效后8周内完成原材料采购工作，进入产品试制阶段；

4.   合同生效后16周内提交样品测试。

第三条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬总额为人民币贰拾万元整（含税）。

其中：（1） 光学透镜、光学镀膜、光纤等光学材料采购费用，约140000元；

（2）  产品机械结构件加工费用约30000元；

（3） 人工及其他固定支出成本20000元；

（4） 其他不可预见费用10000元。

2．研究开发经费由甲方 分两期支付乙方。合同签订之后支付八万，产品签收后支付剩余十二万。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：中国农业银行合肥市高新技术开发区支行

地址： 安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区繁华大道合肥广告创意产业园A2号第3层A区

帐号： 12086201040020282

第四条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）:  在与乙方沟通过程中所接触到的所有乙方商业秘密不得擅自使用或向第三方透露，所述商业机密包括而不仅限于技术途径、设计图纸、产品定价策略、原材料供应渠道、客户信息等  。

2．涉密人员范围:  甲方项目组成员及其他接触到乙方商业信息的相关人员。

3．保密期限：  10年 。

4．泄密责任： 由于甲方的泄密行为给乙方造成了直接或潜在的经济损失，由甲方承担赔偿义务。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）:  乙方有义务保证甲方财产的安全，甲方财产包括而不仅限于提供的技术参数、图纸、用于协助项目研制的原材料等。

2．涉密人员范围:  乙方项目组成员及其他接触到甲方商业信息的相关人员。

3．保密期限： 10年 。

4．泄密责任：由于乙方的泄密行为给甲方造成了直接或潜在的经济损失，由乙方承担赔偿义务。

第六条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．研究开发成果交付的形式及数量： 提供满足技术要求的产品一只、产品零部件一套。

2．研究开发成果交付的时间及地点： 合同生效16周内在甲方指定地点交付 。

第七条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收： 由甲方对产品按照合同约定的研发目标进行测试验收 。

第八条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。

第九条  双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属甲乙双方共同所有。

第十条  甲乙双方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十一条  乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归  乙方 所有。

第十二条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

第十三条  双方确定，乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归  乙方  所有。

第十四条  本项目中乙方应提供给甲方合格样品一套，零部件一套，并提供为期一年的质保服务。

第十五条  本合同一式  2  份，，双方各执1份，具有同等法律效力。

第十六条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                                             （盖章）

法定代表人/委托代理人：                            （签名）

年     月      日

乙方：                                            （盖章）

法定代表人/委托代理人：                            （签名）

年     月      日